ANEXO DE CRONOGRAMA DE OBRAS POR HITOS Y CAJA POSITIVA

Desarrollo progresivo sin sobreendeudamiento del proyecto

Regla matriz La ejecucion fisica del proyecto debe seguir hitos verificables, caja disponible y aprobaciones internas. El objetivo es avanzar sin comprometer liquidez ni trasladar al cliente promesas rigidas fuera del control del proyecto.

# I. Principio de desarrollo por caja positiva

LA ASOCIACION desarrollara las intervenciones fisicas del proyecto de manera progresiva, priorizando seguridad, orden, accesibilidad, experiencia de visita, trazado interno, areas comunes iniciales y mantenimiento. La ejecucion se activara segun caja disponible, cobranza efectiva, factibilidad tecnica, permisos y acuerdos de administracion.

# II. Hitos referenciales

| Hito | Alcance referencial | Condicion de activacion | Evidencia sugerida |
| --- | --- | --- | --- |
| Hito 1 - Ordenamiento inicial | Levantamiento de informacion, topografia, delimitacion base, señalizacion inicial y expediente interno. | Caja operativa y aprobacion interna. | Acta, fotos, planos y archivo de control. |
| Hito 2 - Acceso y experiencia de llegada | Mejora de ingreso, punto de atencion, carteleria, seguridad inicial y ruta de visita. | Cobranza efectiva y prioridad comercial. | Reporte fotografico y acta de avance. |
| Hito 3 - Trazado y circulacion interna | Senderos principales, demarcacion de areas, rutas de mantenimiento y circulacion peatonal. | Caja positiva y disponibilidad tecnica. | Plano actualizado y control de metrados. |
| Hito 4 - Area comun inicial | Intervenciones ligeras de sombra, descanso, fogon, paisajismo seco o modulo social inicial. | Ventas/caja suficientes y aprobacion de administracion. | Presupuesto aprobado y entrega parcial. |
| Hito 5 - Consolidacion progresiva | Mejoras de seguridad, mantenimiento, servicios internos, equipamiento y paisaje. | Maduracion comercial y cuotas aprobadas. | Rendicion de cuentas y comunicacion a asociados. |

# III. Criterios de priorizacion

Primero: seguridad, acceso, orden y experiencia de visita.

Segundo: trazado, circulacion, identificacion de areas y mantenimiento.

Tercero: areas comunes ligeras con alto impacto visual y bajo costo de operacion.

Cuarto: ampliaciones, equipamientos y mejoras que puedan sostenerse con cuotas o caja del proyecto.

Quinto: evitar gastos irreversibles si la caja o permisos no se encuentran consolidados.

# IV. Comunicacion de avances

LA ASOCIACION podra informar avances mediante reportes fotograficos, visitas guiadas, actas internas, comunicados, publicaciones o asambleas. Las fechas y alcances tendran caracter referencial salvo que un documento posterior los convierta expresamente en obligacion especifica.

# V. Control financiero

| Control | Regla |
| --- | --- |
| Caja positiva | No ejecutar partidas que generen descalce relevante de caja. |
| Reserva operativa | Mantener un colchon minimo para administracion, contingencias y mantenimiento. |
| Presupuesto | Toda partida importante debe tener presupuesto, responsable y aprobacion. |
| Rendicion | Los avances deben poder documentarse y comunicarse de forma ordenada. |

| ______________________________ | ______________________________ |
| --- | --- |
| LA ASOCIACION / ENTIDAD ADMINISTRADORA | EL ASOCIADO / REPRESENTANTE |